CampusPulse 功能与协作分工方案

基于安卓的个性化校园活动推荐平台  双人课程设计协作说明

目的：明确项目范围、模块责任、协作边界与验收标准，使两名成员既能高效实现系统，也能共同应对答辩提问。

1 项目目标与交付边界

系统由 Android 用户端、Spring Boot 服务端、MySQL 数据库和浏览器管理后台组成。学生在 Android 端注册、选择兴趣、浏览和报名活动；管理员在电脑浏览器中维护活动与标签；服务端通过 REST API 完成认证、数据读写和推荐计算。

课程演示的最低完成标准是：Android 模拟器可访问本机服务端，服务端可访问 MySQL，管理员可发布活动，用户可完成注册登录、浏览、检索、报名和查看推荐。提醒、分享、数据统计属于必须完成的增强展示功能。

2 功能清单与验收结果

| 模块 | 功能 | 验收结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础联通 | 服务与数据库健康检查 | 浏览器可确认服务端启动；数据库断开时健康检查为 DOWN，且不泄露连接细节。 | P0 |
| 用户认证 | 注册 登录 退出 登录状态 | 重复用户名、空字段和错误密码有明确提示；密码仅以加密形式存入数据库。 | P0 |
| 兴趣标签 | 首次选择与个人中心修改 | 用户可选择多个标签；标签修改后可影响后续推荐。 | P0 |
| 活动浏览 | 列表 详情 分类 筛选 全文检索 | 可按关键词、类型、地点或日期检索，详情完整展示时间、地点、名额和标签。 | P0 |
| 报名管理 | 报名 取消报名 名额校验 | 不能重复报名；满额或已截止时给出提示；报名记录可查询。 | P0 |
| 个性化推荐 | 标签 行为 热度 混合推荐 | 首页展示推荐活动及可解释原因；新用户使用兴趣标签冷启动。 | P1 |
| 日历提醒分享 | 报名日历 本地提醒 系统分享 | 已报名活动按日期查看；可设提醒；可调用 Android 系统分享。 | P1 |
| 管理后台 | 管理员登录 活动 标签 用户管理 | 管理员可发布、修改、删除活动；普通用户不能进入后台。 | P0 |
| 分析测试 | 行为统计 测试记录 | 可查看浏览量、报名量、分享量等统计，并保留关键测试用例与结果。 | P1 |

3 系统职责划分

| 层次 | 组成 | 职责 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android | Java XML Retrofit | 页面交互、输入校验、调用 API、展示数据、通知与系统分享。 | 可安装 APK 与页面截图 |
| 服务端 | Java Spring Boot | REST API、身份校验、业务规则、推荐计算、管理网页。 | 接口文档与管理后台 |
| 数据库 | MySQL 8 | 存储用户、活动、标签、报名、行为和推荐结果。 | 版本化 SQL 与演示数据 |
| 管理端 | Thymeleaf 网页 | 管理员登录、活动维护、用户查询和简单统计。 | 浏览器演示流程 |

4 双人主负责分工

分工采用主负责制：主负责者对模块的设计、编码、自测和说明文档负责；另一名成员必须进行代码 Review，并能在答辩中解释模块的输入、输出和关键设计。两人的工作量按 50% / 50% 记录。

| 成员 | 工作量 | 主负责内容 | 协作与学习要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A Android 主负责人 | 50% | Android 项目结构；注册登录与兴趣标签页面；活动列表、检索、详情、报名；日历、提醒、分享、个人中心；Retrofit 网络层；Android 端测试与界面截图。 | 参与所有接口和数据库字段设计；Review 服务端 Pull Request；与成员 B 结对完成健康检查和登录接口联调，理解 Spring Boot Controller、Service、Repository 的职责。 |
| 成员 B 服务端主负责人 | 50% | Spring Boot 项目结构；MySQL 建表 SQL 和演示数据；认证、活动、标签、报名、推荐 REST API；管理员网页；行为统计；服务端单元测试与接口测试。 | 参与 Android 页面流转和请求参数设计；Review Android Pull Request；与成员 A 结对完成登录接口联调，理解 Retrofit 请求、JSON 解析和页面状态处理。 |

5 任务责任矩阵

| 任务 | 成员 A | 成员 B | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库 ER 关系与字段评审 | 共同设计 Review | 共同设计 落地 SQL | 双方确认表字段能支持页面和接口 |
| 数据库 schema 与 seed SQL | Review | 主负责 | 空库执行脚本后得到可演示数据 |
| Spring Boot 健康检查与数据源 | 结对学习 Review | 主负责 | health 为 UP 且数据库断开时为 DOWN |
| 用户认证 API | 接口设计与联调 | 主负责 | 注册 登录 退出 异常分支均有测试 |
| 活动 标签 报名 API | 接口验收 Review | 主负责 | CRUD、检索、名额校验通过 |
| 推荐算法与行为统计 | 推荐效果验收 | 主负责 | 每条推荐给出分数与原因 |
| Android 页面与交互 | 主负责 | Review | 页面可完成用户端完整流程 |
| 提醒 分享 网络异常提示 | 主负责 | Review | 本地提醒、系统分享和失败提示可演示 |
| 管理后台 | 演示路径 Review | 主负责 | 管理员可管理活动和标签 |
| 联调 测试 报告 答辩 | 共同 | 共同 | 双方均能独立演示并回答问题 |

6 GitHub 协作规范

仓库采用单仓库结构，根目录包含 CampusPulse、CampusPulseServer 和 CampusPulseDatabase。数据库仅提交 schema、seed 和说明文档，不提交 MySQL 安装目录、data 数据目录、日志、ZIP 或本机密码配置。

| 规则 | 约定 |
| --- | --- |
| 主分支 | main 始终保持可启动、可演示；不直接在 main 上进行大功能开发。 |
| 功能分支 | 使用 feature/android-auth、feature/server-activity、feature/database-schema 等短生命周期分支。 |
| 提交信息 | 使用 feat、fix、test、docs、chore 前缀；一次提交只解决一个明确问题。 |
| Pull Request | 主负责人发起 PR，另一人 Review 后合并；PR 描述写明功能、测试方式和可能影响。 |
| 数据库变更 | 新增递增编号 SQL，例如 001_create_database.sql、002_create_core_tables.sql；禁止手工改库却不提交 SQL。 |

7 开发里程碑

| 阶段 | 双方产出 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 顶层设计 | 功能清单、数据对象、分工、Git 规则。 | 双方确认本文档并建立功能分支。 |
| M1 最小闭环 | 数据库 schema；后端健康检查；Android 请求健康接口。 | Android 到 MySQL 的链路可以完整演示。 |
| M2 认证与活动 | 注册登录、标签、活动 CRUD、活动浏览检索。 | 用户与管理员各自完成核心路径。 |
| M3 报名与推荐 | 报名、行为记录、推荐列表与原因。 | 报名和推荐数据可在数据库中验证。 |
| M4 增强与测试 | 日历、提醒、分享、统计、测试用例。 | 按答辩流程连续演示无阻塞。 |
| M5 报告与答辩 | 五份课程文档、截图、测试结果、演示脚本。 | 双方可独立讲解全链路与本人主责模块。 |

8 下一步共同确认

第一步共同确定数据库核心对象及字段：管理员、用户、标签、活动、活动标签、用户兴趣、报名、行为记录、提醒、推荐结果。第二步由成员 B 创建版本化 SQL 和健康检查；成员 A 创建 Android 网络层与健康检查页面。第三步以 Android 成功请求服务端并确认数据库健康为第一个可演示里程碑。

说明：成员 A 虽然以 Android 为主责，但应参与服务端接口设计、代码 Review 和至少一次结对联调；成员 B 同理参与 Android 端接口验收。这样既保持明确分工，也保证双方具备跨端答辩能力。